2020.11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 11.16前核心团队沟通多次，确定合作模式和分工；
* 11.18前确定产品定位；
* 11.20前完成第一版界面原型；
* 11.22前确定第一版产品范围；
* 11.24前完成主要技术点研究；
* 11.26前确定下一阶段任务的细化安排；
* 11.30前完成产品的需求细化、产品设计细化

2020.12月：组建安卓应用建设团队，进入建设开发期，进入贝塔测试阶段

* 12.1—12.14：开发阶段
* 12.15—12.31：开发与测试阶段