项目章程

* **项目名称**

时光序

* **项目经理**

刘凯丽

* **项目背景**

当前中小学生对于历史知识的了解还不足，对很多中国传统的历史知识与文化还不是很了解。中小学生在学校里也会学习相关的知识，但是形式比较单调，多数是以老师讲授的方式让学生们了解，很多学生会感觉学习历史知识比较枯燥，无法激发他们的学习兴趣。如今网络科技发达，可以存在一个有相关历史知识的软件，内容形式多样化，激发中小学生对历史的学习兴趣。

* **项目目标**

为中小学生

* **项目范围**
  + 中小学生支持：中小学生应用；
  + 家长支持：家长愿意让孩子使用本app；
  + 公共功能：广告、特定活动；
  + 管理员功能：更新内容、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2020.11月：组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2020.12月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2020.12—2021.2月：组建安卓应用建设团队，进入建设期；
  + 2021.3—5月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**