|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 人员不能即时开发 | 人员技术与开发经验不足，相关UI框架不熟悉，需要自己学习 | 技术风险 |
| R2 | 开发进度慢 | 软件产品不可见、历史信息采集较多，实际开发进度以及软件质量无法保证与预期相符合 | 项目管理风险 |
| R3 | 信息正确度不能保证 | 无相关历史专家，仅信息采集，无法保证历史信息的100%真实性 | 信息采集风险 |
| R4 | 用户认可不高 | 无深入研究中小学生特征，设计的app无法满足用户需求 | 用户风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |